# Rozvojová strategie obce Smolné Pece na léta 2016 až 2021                                                                                 4. verze

| Poř. č. | ### Název akce | Rok | Náklady  | Způsob financování | Dotace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # R O K 2 0 1 6 |  |  |  |  |
| 1. | ČOV pro č. p. 143 a pro č. p. 200 | 2016 | 150.000 Kč | vlastní |  |
| 2. | # Oprava místní komunikace p. p. č. 786/13, p. p. č.786/46 a část na p. p. č. 786/15 | 2016 | 423.419 Kč | Realizováno/vlastní/dotace od KK 170.000 Kč /dotace od MMR 192.000 Kč | 3/5 |
| 3. | # Oprava komunikace na p. p. č. 2004/1 1. část a oprava výtluků na p. p. č. 786/15 | 2016 | 113.104 Kč | vlastní |  |
| 4. | # Vyrovnání povrchu na dětském hřišti a jeho rozšíření | 2016 | 17.772 Kč | vlastní |  |
| 5. | # Rozšíření veřejného osvětlení | 2016 | 65.000 Kč | vlastní |  |
| 6. | # Kamerový systém na budově OÚ | 2016 | 19.712 Kč | Realizováno/vlastní |  |
| 7. | # Odvětrání pohostinství, odvětrání kotelny | 2016 | 58.779 Kč | Realizováno/vlastní |  |
|  | Celkem rok 2016 |  | 847.786 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 1 7 |  |  |  |  |
| 8. | # Vybudování chodníku z OZ Hildegarda cca 750 m2 | 2017 | 850.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 9. | # II. etapa (finální) vnitřní obslužné komunikace | 2017 | 1,000.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 10. | # Víceúčelové hřiště s umělým trávníkem | 2017 | 500.000 Kč | vlastní/dotace MMR |  |
| 11. | # Oprava terasy u obchodu | 2017 | 200.000 Kč | vlastní |  |
| 12. | # Veřejné osvětlení chodníku - 2. část | 2017 | 125.000 Kč | vlastní 50 % / dotace 50 % od KK | 3 |
|  | Celkem rok 2017 |  | 2,675.000 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 1 8 |  |  |  |  |
| 13. | Vyasfaltování části komunikace na p. p. č. 579/18 | 2018 | 250.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 14. | Komunikace na p. p. č. 612/9 | 2018 | 500.000 Kč | vlastní 50 % / dotace 50 % od KK | 3 |
|  | Celkem rok 2018 |  | 750.000 Kč |  |  |

|  | R O K 2 0 1 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Vybudování bytu v půdním prostoru v č. p. 200 | 2019 | 1,500.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 16. | Dopravní řešení křižovatky. Napojení místní komunikace na p. p. č. 1942 na krajskou silnici na p. p. č. 1939 | 2019 | 4,180.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
|  | Celkem rok 2019 |  | 5,680.000 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 2 0 |  |  |  |  |
| 17. | Vybudování dětského hřiště v lokalitě Hildegarda | 2020 | 200.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 18. | Vybudování chodníků | 2020 | 1,500.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
|  | Celkem rok 2020 |  | 1,700.000 Kč |  |  |
|  | R O K 2 0 2 1 |  |  |  |  |
| 19. | Výstavba dřevěné rozhledny | 2021 | 2,000.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
| 20. | Úprava příjezdové cesty k nemovitosti č. e. 42 | 2021 | 200.000 Kč | vlastní 50 % / dotace 50 % od KK | 3 |
| 21. | Oprava komunikace na p. p. č. 2004/1 2. část | 2021 | 650.000 Kč | vlastní/dotace prostř. MAS-SKHZ | IROP |
|  | Celkem rok 2021 |  | 2,850.000 Kč |  |  |

Smolné Pece 29. 9. 2016    Zpracovala: Ing. Bc. Romana Marečková                                     Schváleno OZ dne 26. 9. 2016           pod č. usnesení